**Informe de Planificación y Progreso**

Grupo: C1.026

Repositorio: <https://github.com/maryycarrera/Acme-SF-D01>

Miembros del grupo:

* Ignacio Blanquero Blanco ([ignblabla@alum.us.es](mailto:ignblabla@alum.us.es))
* Adrián Cabello Martín ([adrcabmar@alum.us.es](mailto:adrcabmar@alum.us.es))
* María de la Salud Carrera Talaverón ([marcartal1@alum.us.es](mailto:marcartal1@alum.us.es))
* Joaquín González Ganfornina ([joagongan@alum.us.es](mailto:joagongan@alum.us.es))
* Natalia Olmo Villegas ([natolmvil@alum.us.es](mailto:natolmvil@alum.us.es))

Fecha: 16-02-2024, Sevilla.

Contenido

[Resumen del informe 3](#_Toc158993036)

[Historial de versiones 4](#_Toc158993037)

[Introducción 5](#_Toc158993038)

[Planificación 6](#_Toc158993039)

[Tareas 6](#_Toc158993040)

[Tarea 005 6](#_Toc158993041)

[Tarea 003/T 6](#_Toc158993042)

[Tarea 016 6](#_Toc158993043)

[Tarea 020 6](#_Toc158993044)

[Capturas de pantalla del desarrollo 8](#_Toc158993045)

[Inicio 8](#_Toc158993046)

[Estado intermedio del proyecto 9](#_Toc158993047)

[Finalización de las tareas antes de la entrega 9](#_Toc158993048)

[Presupuesto estimado 10](#_Toc158993049)

[Progreso 11](#_Toc158993050)

[Registro de progreso 11](#_Toc158993051)

[Descripción de conflictos 11](#_Toc158993052)

[Conflicto 1 11](#_Toc158993053)

[Comparación de costos 11](#_Toc158993054)

[Conclusiones 12](#_Toc158993055)

[Bibliografía 13](#_Toc158993056)

# Resumen del informe

El documento de planificación y seguimiento se estructura en dos secciones principales: planificación y seguimiento de avance.

En el apartado de planificación, se presenta de manera concisa una descripción de las actividades llevadas a cabo para alcanzar los requisitos establecidos para el entregable, en este caso, el D01. Esto incluye información detallada sobre la asignación de tareas, roles asignados, la planificación temporal prevista y la efectiva. También se incluyen capturas de pantalla que ilustran diferentes etapas del proceso de desarrollo, con un enfoque particular en cómo se ha gestionado la planificación de las tareas a lo largo del proyecto. Además, se proporciona una estimación presupuestaria que detalla el número de horas previstas, los costos asociados al personal y la amortización.

En la sección de seguimiento de avance, se lleva un registro y evaluación simultánea del desempeño de los miembros del equipo. Además, se describen las recompensas o advertencias aplicadas en función del comportamiento individual de los integrantes del equipo, ya sea positivo o negativo. Se abordan también los conflictos surgidos durante el proceso, proporcionando una descripción concisa de cómo fueron resueltos. Finalmente, se realiza una comparación entre los costos estimados durante la fase de planificación y los costos reales una vez completado el entregable.

# Historial de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Contenidos** | **Fecha** | **Contribuyente** |
| V1.0 | Versión inicial. Estructura del documento. Información principal. | 16-02-2024 | Ignacio Blanquero Blanco |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Introducción

En esta primera fase de entrega, se observó una cantidad moderada de tareas asignadas a cada integrante del equipo, las cuales abarcaron aspectos de documentación, implementación y configuración del entorno de trabajo.

La supervisión y coordinación de estas tareas estuvo a cargo de la Gerente de Proyecto, en este caso, María de la Salud Carrera Talaverón. En el presente informe, se proporcionará una descripción detallada del proceso de gestión de tareas, así como otros aspectos relevantes. Conforme se mencionó previamente, este informe se estructura en dos secciones: planificación y progreso, las cuales serán abordadas en profundidad en los siguientes apartados.

# Planificación

## Tareas

### Tarea 005

**Título:** Modify Anonymous menu S3.

**Descripción breve:** Modificación del menú anónimo para que muestre una opción que dirija el navegador a la página de inicio de tu sitio web favorito.

**Asignado a:** Ignacio Blanquero Blanco.

**Rol:** Developer, Tester y Operator.

**Tiempo planificado:** 1 hora.

**Tiempo real:** 30 minutos.

### Tarea 003/T

**Título:** Revisión de la tarea 003

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 003 realizada por María de la Salud Carrera Talaverón, la cual consiste en lo mismo que la tarea 005, con la diferencia de que esta última se completó utilizando los datos específicos proporcionados por este miembro del equipo.

**Asignado a:** Ignacio Blanquero Blanco.

**Rol:** Developer, Tester y Operator.

**Tiempo planificado:** 1 hora.

**Tiempo real:** 10 minutos.

### Tarea 016

**Título:** Analysis Report S3

**Descripción breve:** Elaboración del informen de análisis individual del primer entregable.

**Asignado a:** Ignacio Blanquero Blanco.

**Rol:** Developer, Tester y Operator.

**Tiempo planificado:** 2 horas.

**Tiempo real:** 30 minutos.

### Tarea 020

**Título:** Pnp Report S3

**Descripción breve:** Elaboración del informe de planificación y progreso individual del primer entregable.

**Asignado a:** Ignacio Blanquero Blanco.

**Rol:** Developer, Tester y Operator.

**Tiempo planificado:** 2 horas.

**Tiempo real:** 1 hora

## Capturas de pantalla del desarrollo

### Inicio

La elección de la plataforma de gestión de proyectos recae en GitHub, seleccionada por su funcionalidad como repositorio remoto, permitiendo a todos los miembros del equipo implementar sus tareas de manera local y ramificar el proyecto según sea necesario. Además de estas capacidades, GitHub incluye una herramienta integrada de gestión de tareas mediante el uso de "issues". Esta decisión se fundamenta en la experiencia previa del grupo con esta herramienta, lo que ha permitido una transición sin contratiempos y sin necesidad de tiempo de adaptación adicional.

El enfoque adoptado por el grupo para la gestión de ramas implica la creación de una rama dedicada para cada tarea, con el propósito de facilitar la revisión y corrección de las mismas según sea necesario. Esta metodología se alinea con los requisitos establecidos por la asignatura.

A continuación, se presenta una visualización del Panel de Proyectos (Project Board) de nuestro repositorio en distintos puntos del desarrollo, destacando exclusivamente las tareas asociadas a Ignacio Blanquero Blanco, identificado como "ignblabla" en GitHub:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 1. Tasks ToDo ignblabla

### Estado intermedio del proyecto

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Ilustración 2. In progress tasks ignblabla

En esta sección, se ofrece una visión detallada del estado de las tareas asignadas al miembro del equipo. Se presentan las actividades ya completadas, aquellas que se encuentran en proceso de desarrollo y las pendientes de abordar, lo que permite una comprensión exhaustiva del avance individual dentro del proyecto, ofreciendo una perspectiva clara sobre el nivel de contribución y el ritmo de trabajo.

### Finalización de las tareas antes de la entrega

Una vez completadas todas las tareas asignadas, el Project Board se ve de la siguiente manera:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 3. Done tasks ignblabla

## Presupuesto estimado

Los costos estimados presentados a continuación son puramente hipotéticos, ya que este no constituye un proyecto real, sino más bien un ejercicio colaborativo de naturaleza académica diseñado para simular un entorno de proyecto auténtico.

Por lo general, el valor tarifario por hora para roles como el de gerente o analista se estima en 30€, mientras que los demás roles conllevan un costo de 20€ por hora.

**Estimación del número de horas (para tareas de Desarrollador/Tester):** 8 horas.

**Estimación del número de horas (para tareas de Gerente):** 8 horas.

Costo de Personal (por rol):

* Desarrollador/Tester: 160€.

# Progreso

## Registro de progreso

**Miembro del grupo:** Ignacio Blanquero Blanco.

**Indicador de rendimiento:** Todas las tareas obligatorias y voluntarias completadas (100%).

**Evaluación:** Excelente rendimiento.

**Descripción de la Recompensa/Advertencia:** Posibilidad de ser el siguiente Project Manager.

## Descripción de conflictos

### Conflicto 1

**Descripción breve:** Se enfrentaron desafíos relacionados con la configuración del entorno de trabajo del proyecto, derivados de la falta de familiaridad con las herramientas pertinentes.

**Solución:** Para superar este obstáculo, se optó por preguntar a los compañeros de clase y al profesor encargado de las prácticas, además de consultar fuentes de información fiables disponibles en internet. Como resultado de estas acciones, se logró completar exitosamente la instalación de todas las herramientas de configuración necesarias.

## Comparación de costos

**Número de Horas Gastadas (por rol)**:

* Developer/Tester: 2 horas, 10 minutos.

**Costo de Personal Real (por rol)**:

* Developer/Tester: 24€

# Conclusiones

El presente informe individual se centra en las actividades desempeñadas por Ignacio Blanquero Blanco, quien ocupa los roles de desarrollador, probador y operador. La cantidad de tareas asignadas no fue excesiva, y su complejidad tampoco fue significativa, lo que permitió su implementación en un período relativamente corto. Estas tareas abordaron aspectos relacionados con la documentación, la implementación y la configuración del entorno de trabajo.

Por otra parte, en el apartado de progreso se destaca positivamente el desempeño desarrollado, teniendo en cuenta el contratiempo mencionado anteriormente.

Por último, se realiza una comparación entre los costos y el tiempo real invertido con las estimaciones previamente realizadas.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.