Informe de Planificación y Progreso

Integrantes del grupo C1.026:

* Ignacio Blanquero Blanco ([ignblabla@alum.us.es](mailto:ignblabla@alum.us.es))
* Adrián Cabello Martín ([adrcabmar@alum.us.es](mailto:adrcabmar@alum.us.es))
* María de la Salud Carrera Talaverón ([marcartal1@alum.us.es](mailto:marcartal1@alum.us.es))
* Joaquín González Ganfornina ([joagongan@alum.us.es](mailto:joagongan@alum.us.es))
* Natalia Olmo Villegas ([natolmvil@alum.us.es](mailto:natolmvil@alum.us.es))

Fecha: Sevilla, 16 de Febrero 2024

Tabla de contenido

[Resumen del Informe 2](#_Toc1101616108)

[Historial de versiones 3](#_Toc75727601)

[Introducción 4](#_Toc208050345)

[Planificación 5](#_Toc978440273)

[Tareas 6](#_Toc651650611)

[Tarea 006 6](#_Toc1231331658)

[Tarea 004/T 6](#_Toc586667054)

[Tarea 013 6](#_Toc827873910)

[Tarea 021 6](#_Toc1386457144)

[Capturas de pantalla del desarrollo 7](#_Toc251789679)

[Inicio 8](#_Toc1820002307)

[Estado intermedio del proyecto 8](#_Toc1831294727)

[Finalización de las tareas antes de la entrega 9](#_Toc67043789)

[Presupuesto estimado 9](#_Toc685709319)

[Progreso 10](#_Toc849211127)

[Registro de progreso 11](#_Toc1919697144)

[Descripción de conflictos 11](#_Toc1694003101)

[Conflicto 1 11](#_Toc1460961851)

[Comparación de costos 11](#_Toc1045612411)

[Conclusiones 11](#_Toc1725283213)

[Bibliografía 13](#_Toc595631780)

# Resumen del Informe

El informe de planificación y progreso consta de dos capítulos: planificación y progreso.

En el capítulo de planificación, se describen escuetamente las tareas realizadas para cumplir con los requisitos del entregable, D01 en este caso, incluyendo información sobre asignación, roles, tiempo planificado y real. Además, se proporcionan capturas de pantalla de diferentes momentos del desarrollo, centrándose especialmente en capturas acerca de cómo se ha llevado a cabo la planificación de las tareas a lo largo del proyecto. Asimismo, se presenta un presupuesto estimado con el número de horas, costos de personal y amortización.

En el capítulo de progreso, se registra y se valora simultáneamente el rendimiento de los miembros del equipo. En adición, se describen las recompensas o advertencias aplicada en función si el comportamiento del integrante del grupo ha sido bueno o malo. A su misma vez, se trata cualquier conflicto surgido, proporcionando una descripción concisa de cómo se resolvió el mismo. Por último, se realiza una comparación entre los costos estimados en la planificación y los costos reales después de completar el entregable.

# Historial de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Contenidos** | **Fecha** | **Contribuyente** |
| V1.0 | Versión inicial. Estructura del documento. Información principal. | 16-02-2024 | Adrian Cabello Martin |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Introducción

En esta primera fase de entrega, se observó una cantidad moderada de tareas asignadas a cada integrante del equipo, las cuales abarcaron aspectos de documentación, implementación y configuración del entorno de trabajo.

La supervisión y coordinación de estas tareas estuvo a cargo de la Gerente de Proyecto, en este caso, María de la Salud Carrera Talaverón. En el presente informe, se proporcionará una descripción detallada del proceso de gestión de tareas, así como otros aspectos relevantes. Conforme se mencionó previamente, este informe se estructura en dos secciones: planificación y progreso, las cuales serán abordadas en profundidad en los siguientes apartados.

# Planificación

## Tareas

### Tarea 006

**Título**: Modify anonymous menu S4.

**Descripción breve:** elaboración del informe sobre los miembros del grupo, condiciones y objetivos del proyecto y rendimiento de los participantes.

**Asignado a:** Adrián Cabello Martín.

**Rol:** Developer y Tester.

**Tiempo Planificado:** 1 hora.

**Tiempo Real:** 15 minutos.

### Tarea 004/T

**Título**: Revisión de la tarea 004.

**Descripción breve:** revisión de la tarea 004 realizada por Natalia Olmo Villegas.

**Asignado a:** Adrián Cabello Martín.

**Rol:** Developer y Tester.

**Tiempo Planificado:** 1 hora.

**Tiempo Real:** 10 minutos.

### Tarea 013

**Título**: WIS architecture report.

**Descripción breve:** elaboración del informe sobre la arquitectura WIS grupal del primer entregable.

**Asignado a:** Adrián Cabello Martín.

**Rol:** Developer y Tester.

**Tiempo Planificado:** 2 horas.

**Tiempo Real:** no procede.

### Tarea 021

**Título**: PnP report S4.

**Descripción breve:** elaboración del informe de planificación y progreso individual del primer entregable.

**Asignado a:** Adrián Cabello Martín.

**Rol:** Developer y Tester.

**Tiempo Planificado:** 2 horas.

**Tiempo Real:** 1 hora.

## Capturas de pantalla del desarrollo

### Inicio

La elección de la plataforma de gestión de proyectos recae en GitHub, seleccionada por su funcionalidad como repositorio remoto, permitiendo a todos los miembros del equipo implementar sus tareas de manera local y ramificar el proyecto según sea necesario. Además de estas capacidades, GitHub incluye una herramienta integrada de gestión de tareas mediante el uso de "issues". Esta decisión se fundamenta en la experiencia previa del grupo con esta herramienta, lo que ha permitido una transición sin contratiempos y sin necesidad de tiempo de adaptación adicional.

El enfoque adoptado por el grupo para la gestión de ramas implica la creación de una rama dedicada para cada tarea, con el propósito de facilitar la revisión y corrección de las mismas según sea necesario. Esta metodología se alinea con los requisitos establecidos por la asignatura.

A continuación, se presenta una visualización del Panel de Proyectos (Project Board) de nuestro repositorio en distintos puntos del desarrollo, destacando exclusivamente las tareas asociadas a Ignacio Blanquero Blanco, identificado como "ignblabla" en GitHub:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 1. Tasks ToDo ignblabla

### Estado intermedio del proyecto

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Ilustración 2. In progress tasks ignblabla

En esta sección, se ofrece una visión detallada del estado de las tareas asignadas al miembro del equipo. Se presentan las actividades ya completadas, aquellas que se encuentran en proceso de desarrollo y las pendientes de abordar, lo que permite una comprensión exhaustiva del avance individual dentro del proyecto, ofreciendo una perspectiva clara sobre el nivel de contribución y el ritmo de trabajo.

### Finalización de las tareas antes de la entrega

Una vez completadas todas las tareas asignadas, el Project Board se ve de la siguiente manera:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración 3. Done tasks ignblabla

## Presupuesto estimado

Los costos estimados presentados a continuación son puramente hipotéticos, ya que este no constituye un proyecto real, sino más bien un ejercicio colaborativo de naturaleza académica diseñado para simular un entorno de proyecto auténtico.

Por lo general, el valor tarifario por hora para roles como el de gerente o analista se estima en 30€, mientras que los demás roles conllevan un costo de 20€ por hora.

**Estimación del número de horas (para tareas de Desarrollador/Tester):** 8 horas.

**Estimación del número de horas (para tareas de Gerente):** 8 horas.

Costo de Personal (por rol):

* Desarrollador/Tester: 160€.

# Progreso

## Registro de progreso

**Miembro del grupo:** Adrian cabello Martin.

**Indicador de rendimiento:** Todas las tareas obligatorias y voluntarias completadas (100%).

**Evaluación:** Excelente rendimiento.

**Descripción de la Recompensa/Advertencia:** Posibilidad de ser el siguiente Project Manager.

## Descripción de conflictos

### Conflicto 1

**Descripción breve:** Se enfrentaron desafíos relacionados con la configuración del entorno de trabajo del proyecto, derivados de la falta de familiaridad con las herramientas pertinentes.

**Solución:** Para superar este obstáculo, se optó por preguntar a los compañeros de clase y al profesor encargado de las prácticas, además de consultar fuentes de información fiables disponibles en internet. Como resultado de estas acciones, se logró completar exitosamente la instalación de todas las herramientas de configuración necesarias.

## Comparación de costos

**Número de Horas Gastadas (por rol)**:

* Developer/Tester: 2 horas, 10 minutos.

**Costo de Personal Real (por rol)**:

* Developer/Tester: 24€

# Conclusiones

El presente informe individual se centra en las actividades desempeñadas por Ignacio Blanquero Blanco, quien ocupa los roles de desarrollador, probador y operador. La cantidad de tareas asignadas no fue excesiva, y su complejidad tampoco fue significativa, lo que permitió su implementación en un período relativamente corto. Estas tareas abordaron aspectos relacionados con la documentación, la implementación y la configuración del entorno de trabajo.

Por otra parte, en el apartado de progreso se destaca positivamente el desempeño desarrollado, teniendo en cuenta el contratiempo mencionado anteriormente.

Por último, se realiza una comparación entre los costos y el tiempo real invertido con las estimaciones previamente realizadas.

# Bibliografía

En blanco a propósito.