Informe de planificación y progreso sobre tarea 115

Integrantes del grupo C1.026:

* Ignacio Blanquero Blanco ([ignblabla@alum.us.es](mailto:ignblabla@alum.us.es))
* Adrián Cabello Martín ([adrcabmar@alum.us.es](mailto:adrcabmar@alum.us.es))
* María de la Salud Carrera Talaverón ([marcartal1@alum.us.es](mailto:marcartal1@alum.us.es))
* Joaquín González Ganfornina ([joagongan@alum.us.es](mailto:joagongan@alum.us.es))
* Natalia Olmo Villegas ([natolmvil@alum.us.es](mailto:natolmvil@alum.us.es))

Fecha: Sevilla, 26 de Marzo 2024

Tabla de contenido

[Resumen del Informe 4](#_Toc164901001)

[Historial de Versiones 5](#_Toc164901002)

[Introducción 6](#_Toc164901003)

[Capítulo de planificación 7](#_Toc164901004)

[Tareas realizadas para cumplir con los requisitos de D03 7](#_Toc164901005)

[Tarea 077 7](#_Toc164901006)

[Tarea 078 7](#_Toc164901007)

[Tarea 079 7](#_Toc164901008)

[Tarea 080/T 8](#_Toc164901009)

[Tarea 081/T 8](#_Toc164901010)

[Tarea 082/T 8](#_Toc164901011)

[Tarea 099 8](#_Toc164901012)

[Tarea 100 9](#_Toc164901013)

[Tarea 101 9](#_Toc164901014)

[Tarea 102 9](#_Toc164901015)

[Tarea 103 10](#_Toc164901016)

[Tarea 104 10](#_Toc164901017)

[Tarea 105/T 10](#_Toc164901018)

[Tarea 106/T 10](#_Toc164901019)

[Tarea 107/T 11](#_Toc164901020)

[Capturas de Pantalla del Desarrollo 12](#_Toc164901021)

[Repositorio de trabajo en GitHub 12](#_Toc164901022)

[Ramas por cada tarea del proyecto 12](#_Toc164901023)

[Inicio de las tareas 13](#_Toc164901024)

[Progreso medio de las tareas 15](#_Toc164901025)

[Finalización de todas las tareas 15](#_Toc164901026)

[Presupuesto Estimado 17](#_Toc164901027)

[Capítulo de progreso 17](#_Toc164901028)

[Registro de Progreso 17](#_Toc164901029)

[Descripción de Conflictos 17](#_Toc164901030)

[Comparación de Costos 17](#_Toc164901031)

[Conclusiones 18](#_Toc164901032)

[Bibliografía 19](#_Toc164901033)

# Resumen del Informe

El informe de planificación y progreso consta de dos capítulos: planificación y progreso.

En el capítulo de planificación, se describen escuetamente las tareas realizadas para cumplir con los requisitos del entregable, D03 en este caso, incluyendo información sobre asignación, roles, tiempo planificado y real. Además, se proporcionan capturas de pantalla de diferentes momentos del desarrollo, centrándose especialmente en capturas acerca de la cómo se ha llevado a cabo la planificación de las tareas a lo largo del proyecto. Asimismo, se presenta un presupuesto estimado con el número de horas, costos de personal y amortización.

En el capítulo de progreso, se registra y se valora simultáneamente el rendimiento de los miembros del equipo. En adición, se describen las recompensas o advertencias aplicada en función si el comportamiento del integrante del grupo ha sido bueno o malo. A su misma vez, se trata cualquier conflicto surgido, proporcionando una descripción concisa de cómo se resolvió el mismo. Por último, se realiza una comparación entre los costos estimados en la planificación y los costos reales después de completar el entregable.

# Historial de Versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Contenidos** | **Fecha** | **Contribuyente** |
| V1.0 | Creación del informe | 26/04/2024 | Adrian Cabello Martin |

# Introducción

En esta tercera entrega la cantidad de tareas a realizar por cada miembro del equipo ha incrementado con respecto a la segunda, así como su nivel de dificultad.

La gestión de las tareas ha sido realizada a cabo por el Adrian Cabello Martin y en este informe se va a proporcionar información de interés acerca de cómo se ha llevado a cabo esta gestión, así como otros aspectos destacables. Como se ha mencionado anteriormente, este informe se divide en dos partes: el capítulo de planificación y el capítulo de progreso, en los que se va a profundizar a continuación.

# Capítulo de planificación

## Tareas realizadas para cumplir con los requisitos de D03

### Tarea 083

**Título**: Operations by sponsors on sposnorships

**Descripción breve:** Listar patrocinios, mostrar sus detalles, además de crearlos, actualizarlos y borrarlos.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 7 horas

**Tiempo Real:** 7 horas

### Tarea 084

**Título**: Operations by sponsors on invoices

**Descripción breve:** Listar facturas, mostrar sus detalles, además de crearlos, actualizarlos y borrarlos.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 3 horas

**Tiempo Real:** 3 horas

### Tarea 085

**Título**: Operations by sponsors on sponsors dashboards

**Descripción breve:** Mostrar los paneles de control de los clientes

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 2 horas

### Tarea 074/T

**Título**: Revisión de la tarea 074

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 074 realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en gestionar operaciones con los proyectos.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 15 min

### Tarea 075/T

**Título**: Revisión de la tarea 075

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 075 realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en gestionar operaciones con las historias de usuario.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 15 min

### Tarea 076/T

**Título**: Revisión de la tarea 076

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 076 realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en gestionar operaciones con el panel de control del manager

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 10 min

### Tarea 111

**Título**: Sign up to the system and become a sponsor

**Descripción breve:** Registrarse en la página web y a través de la pestaña del menú “Become a sponsor” te redirigirá al formulario correspondiente para convertirse en patrocinador.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 2 horas

**Tiempo Real:** 1 hora

### Tarea 112

**Título**: Sponsor update their profiles

**Descripción breve:** En la misma pestaña que el requisito anterior, una vez registrado como patrocinador debe aparecer esta vez el texto “Sponsor data”, esta pestaña te deja acceder a tus datos como patrocinador y modificarlos.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 2 horas

**Tiempo Real:** 30 minutos

### Tarea 114

**Título**: Produce an analysis report

**Descripción breve:** Documentar y elaborar un informe de análisis de cumplimiento de requisitos acerca de este tercer entregable del proyecto

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 2 horas

**Tiempo Real:** 2 horas

### Tarea 115

**Título**: Produce a planning and progress report

**Descripción breve:** Documentar y elaborar un informe de planificación y progreso del proyecto acerca de este segundo entregable del proyecto

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Developer

**Tiempo Planificado:** 2 horas

**Tiempo Real:** 2 horas

### Tarea 093/T

**Título**: Revisión de la tarea 093

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 093 realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en hacer que el manager se pudiera registrar

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 5 minutos

### Tarea 094/T

**Título**: Revisión de la tarea 094

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 094realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en que el manager pudiera actualizar los datos de su perfil

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 5 minutos

### Tarea 095/T

**Título**: Revisión de la tarea 095

**Descripción breve:** Revisión de la tarea 095 realizada por Maria Carrera Talaveron que consistía en listar los proyectos públicos.

**Asignado a:** Adrian Cabello Martin

**Rol:** Tester

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 0 horas

## Capturas de Pantalla del Desarrollo

La herramienta de gestión de proyectos por la que hemos optado es GitHub, ya que nos sirve de repositorio, permitiendo a los integrantes del grupo trabajar desde sus dispositivos simultáneamente ya que este te permite almacenar tus artefactos y soporta el versionado, ramificación y fusión.

### Repositorio de trabajo en GitHub

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

A su vez, GitHub también cuenta con Project Board, donde el mánager puede crear y gestionar tareas, mientras que los trabajadores pueden informar de sus resultados. Cada tarea que ha sido asignada a los miembros de este grupo contiene un título, con una identificación y un texto conciso, el trabajador al cual está asignado la tarea (no debe ser más de uno) y finalmente una descripción paso a paso acerca de lo que se ha hecho.

### Ramas por cada tarea del proyecto

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Como grupo, hemos decidido que lo mejor es crear ramas individuales para cada tarea asignada. Una vez que la tarea esté finalizada, será entonces cuando esta nueva rama se fusione con la rama principal del proyecto.

A continuación, se muestran capturas sobre cómo ha ido evolucionando el Project Board de nuestro repositorio, mostrando sólo las tareas asignadas a *adrcabmar*, pues este informe es individual.

### Inicio de las tareas

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

### Progreso medio de las tareas

Captura de pantalla de un videojuego

Descripción generada automáticamente

### 

Podemos observar que sólo se puede tener una tarea en progreso al mismo tiempo.

### Finalización de todas las tareas

Captura de pantalla de un videojuego

Descripción generada automáticamente

Se puede observar que cada tarea tiene asociada una etiqueta, para identificar de qué trata la tarea y ayudar a los integrantes a la hora de decidir que tareas realizar antes dependiendo de su prioridad. Estas son las etiquetas utilizadas y sus significados:

**individual**: es una tarea relacionada con los requisitos individuales

**group**: es una tarea relacionada con los requisitos grupales

**mandatory**: es una tarea obligatoria para esta entrega

**supplementary**: es una tarea optativa para esta entrega

**review**: es una tarea de revisión de tarea de otro compañero

Además, se indica la prioridad de cada tarea, siendo **P0** aquellas tareas obligatorias, **P1** las tareas de revisión y **P2** las tareas suplementarias.

Este sistema de etiquetado proporciona una estructura clara y detallada que facilita la comprensión y el seguimiento del progreso de cada tarea dentro del proyecto. Además, permite una gestión efectiva de los recursos y una asignación adecuada de responsabilidades.

## Presupuesto Estimado

Normalmente, el coste de un mánager o un analista por hora es de 30€, mientras que los demás roles suponen un costo de 20€ por hora. La amortización puede ser calculada usando un método lineal de tres años. Las 3 horas más que tiene el manager son consecuencia de las 3 horas iniciales que tuvo que estar repartiendo el trabajo, creando documentos y dejando todo preparado para los demás miembros del equipo.

**Número de Horas Estimado:** Developer/Tester: 30 horas

**Costo de Personal (por rol):** Developer/Tester: 600€

**Costo de Amortización anual:** 600/3 = 200€

# Capítulo de progreso

## Registro de Progreso

**Miembro del Grupo:** Adrian Cabello Martin

**Indicador de Rendimiento:** 100% de tareas obligatorias completadas y un 50% de tareas suplementarias completadas.

**Evaluación:** Buen rendimiento.

**Descripción de la Recompensa/Advertencia:** Pierde posibilidad de ser Project Manager.

## Descripción de Conflictos

En esta entrega se encontraron varios conflictos al principio debido a que Adrian Cabello Martin no estaba familiarizado con la gestión del framework, pero finalmente se ha llevado a cabo la implementación de todos los requisitos sin dificultades mayores gracias al esfuerzo de este miembro del grupo y los comentarios de ayuda del profesor, más detallados en el informe de análisis.

## Comparación de Costos

**Número de Horas Gastadas (por rol)**

Developer/Tester: 21 horas y 20 minutos

**Costo de Personal Real (por rol)**

Developer/Tester: 424€

**Costo de Amortización Real anual:** 424/3= 141,33€

# Conclusiones

Este informe individual trata sobre las tareas realizadas por Adrian Cabello Martin, quien desempeña el rol de Developer y Tester en este entregable. El número de tareas asignadas por el mánager en esta ocasión ha sido bastante elevado en comparación con las tareas realizadas en los anteriores entregables. Las tareas para implementar en esta entrega abarcaban aspectos de documentación, implementación y principales operaciones con los roles definidos en la entrega anterior. La gestión de todas las tareas fue llevada a cabo por Natalia Olmo Villegas, el manager del grupo. Esta gestión se ha llevado a cabo usando la herramienta GitHub y para ello hemos usado un repositorio y Project Board.

Se han llevado a cabo la bastentes de los requisitos requeridos, por falta de tiempo, que será implementado al comenzar el siguiente entregable.

Además, se proporciona el cálculo de la amortización anual utilizando un método lineal de tres años. El coste con respecto a los otros dos entregables ha aumentado debido a un aumento de horas, aumentando el presupuesto considerablemente, tanto el número de tareas como su complejidad han crecido notablemente reflejándose en un coste más elevado.

Por otro lado, en el capítulo de progreso, se evalúa positivamente con un 75% el rendimiento de Adrian cabello Martin y no se destaca ningún conflicto en la elaboración de esta entrega. A su misma vez, se comparan los costos y el tiempo real invertido con la estimación realizada anteriormente.

# Bibliografía

<https://github.com/users/maryycarrera/projects/3/views/1?filterQuery=assignee%3AAdrcabmar>